Proposta de Projecto

Título: Controlo de luminosidade de uma sala

Identificação do Grupo:

| Nome do Aluno: Rafael Afonso |  |
| --- | --- |
| Nº: 1230531 | Email: 1230531@isep.ipp.pt |

|  |  | Setembro |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª |
| Escolha do Trabalho |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Mínimo e ISA |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação SM e ISA |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação Projeto |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protótipo Funcional | Montagem dos motores, sensores e leds na caixa |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aquisição de dados |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controlo iluminação interna (PWM) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Configurar drivers dos motores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Comunicação com PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | Integração Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Avaliação Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Breve descrição do trabalho / Objectivos:

Este projeto visa possibilitar o controlo de luminosidade de uma sala, através de motores do tipo servo que agem como estores elétricos e uma fita de leds. A iluminação pretendida será predefinida pelo utilizador através de um computador, que posteriormente irá controlar os atuadores do sistema de modo a atingir a iluminação predefinida.

No cronograma ilustrado abaixo é possível ver o desenvolvimento esperado do projeto.